Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta fase avanzamos significativamente en el desarrollo del sistema AI Email Parser. Implementamos la conexión con Gmail API mediante OAuth 2.0 y desarrollamos el backend en FastAPI. Además, integramos la inteligencia artificial Ollama3 para extraer información relevante de los correos y creamos la base de datos en PostgreSQL para almacenar los datos procesados. También desarrollamos el frontend en React, donde se pueden visualizar correos analizados, resúmenes generados por IA. Completamos la integración total del flujo: Gmail → Backend → IA → Base de Datos → Frontend. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantuvo el objetivo general, pero se ajustaron algunos objetivos específicos. También se ajustó el flujo de análisis para optimizar tiempos de respuesta del modelo Ollama. |
| Metodología | Se ajustó la metodología del proyecto, pasando de un enfoque basado en Scrum a un modelo iterativo por etapas. Este formato se adaptó mejor a la naturaleza del proyecto y al tiempo disponible del semestre. El trabajo se organizó en las siguientes etapas: - Conexión Gmail API - Integración de IA (Ollama3) - Modelo de datos en PostgreSQL - Desarrollo del frontend - Integración completa - Pruebas - Documentación final |
| Evidencias de avance | Evidencias presentadas: - Backend funcionando y conectado a Gmail API. - IA Ollama procesando correos reales y generando resúmenes. - Modelo de datos creado en PostgreSQL. - Interfaz React mostrando correos procesados y estadísticas. - Documento técnico y registro de etapas desarrolladas. Estas evidencias muestran que el proyecto ha avanzado correctamente, asegurando calidad a través de pruebas continuas, revisión del flujo end-to-end y uso de metodologías iterativas. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Competencias o unidades de competencias: Integración de sistemas tecnológicos. Desarrollo backend. | Configurar OAuth 2.0 Integrar Gmail API | Google Cloud Console FastAPI Documentación oficial Gmail API | 1 semana | Sebastián Lara David Reyes | La configuración de OAuth fue más compleja por permisos de Google. | Completado | Se extendió el tiempo planificado 1 día extra. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores del proyecto: - Buena comunicación y coordinación del equipo. - Documentación oficial clara (Gmail API, FastAPI, React). - Modularidad del backend que permitió integrar la IA sin cambios drásticos. - Experiencia previa en React para el desarrollo de la interfaz. Dificultadores del proyecto: - Configuración compleja de OAuth 2.0 y permisos de Google. - Tiempos de respuesta iniciales del modelo IA Ollama3. - Diferencias de formato en correos HTML que generaban errores de parseo. - Alta carga académica que retrasó algunas tareas. Acciones tomadas: - Optimización del backend e IA para reducir tiempos de análisis. - Ajuste del cronograma en etapas críticas. - Implementación de pruebas unitarias - Reuniones internas para resolver problemas técnicos rápidamente.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se eliminó la idea inicial de implementar clasificación avanzada multietiqueta, porque aumentaba el tiempo de desarrollo sin ser esencial para el MVP. Se ajustó la duración de la etapa de IA debido al rendimiento del modelo Ollama. Se simplificó el frontend para priorizar funcionalidades principales antes que vistas avanzadas.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Pruebas de carga y estrés no se realizaron por falta de tiempo. Funciones adicionales como recordatorios automáticos quedaron para futuras versiones. La documentación final se retrasó debido a la integración completa entre backend, IA y frontend.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.