# Sprints 1–10  – Proyecto AI Email Parser

Autores: Sebastián Lara y David Reyes

Roles: Sebastián Lara (Backend Developer / Scrum Master) |

David Reyes (Frontend Developer / Product Owner)

Actualizado al: 14/10/2025

## Sprint 1 – Configuración inicial (18–25 agosto)

Objetivo general: Preparar el entorno de desarrollo, definir estructura base y configurar servicios esenciales del proyecto.

Tareas completadas:
- Configuración del entorno backend (entorno virtual, dependencias, estructura FastAPI).
- Configuración inicial del frontend (estructura React + rutas base).
- Modelos iniciales de base de datos.
- Migraciones aplicadas con Alembic.

Responsables: Sebastián Lara: Backend, BD y migraciones.

David Reyes: Frontend y conexión inicial.

Resultados: Backend y frontend operativos con base de datos configurada. Repositorio Git organizado.

Dificultades: Coordinación de dependencias entre Alembic y PostgreSQL.

Refinamiento: Se documentó la arquitectura inicial y se ajustaron relaciones de datos según requerimientos de Gmail API.

Logros: Entorno de desarrollo funcional (backend, frontend, BD). Migraciones completadas. Arquitectura establecida.

Plan siguiente: Iniciar integración con Gmail API y desarrollar la autenticación OAuth 2.0.

## Sprint 2 – Integración con Gmail API (17–23 septiembre)

Objetivo general: Establecer conexión segura con Gmail API y mostrar los primeros correos en el sistema.

Tareas principales:
- Implementar pantalla de login (OAuth 2.0).
- Integrar Gmail API y listar correos institucionales.
- Crear endpoints para procesamiento de correos.
- Mostrar vista principal de correos.

Responsables: Sebastián Lara: Backend (autenticación, endpoints).

David Reyes: Frontend (UI de login, tabla de correos).

Resultados: Gmail API completamente operativa. Correos cargados en la interfaz.

Refinamiento: Se optimizaron las llamadas al API y se agregaron validaciones de token.

Aprendizajes: Importancia del control de errores y refresco de tokens.

Logros: Autenticación y lectura de correos implementadas con éxito. Endpoints `/login`, /callback, /emails funcionales.

Dificultades: Manejo de permisos y configuración OAuth en Google Cloud.

Próximo paso: Iniciar procesamiento con IA Ollama y crear endpoints de análisis.

## Sprint 3 – Integración de IA Ollama (06–13 octubre)

Objetivo general: Configurar Ollama localmente e integrarla con FastAPI.

Tareas completadas:
- Instalación y configuración de Ollama.
- Creación del módulo Router IA en FastAPI.
- Recepción y procesamiento de prompts y respuestas IA.
- Validación de resultados en logs y consola.

Responsables: Sebastián Lara: Backend (configuración IA y endpoints).

David Reyes: Soporte de integración.

Resultados: IA Ollama conectada y funcionando en entorno local.

Refinamiento: Se ajustó estructura de rutas, agregando `/analyze` y `/generate`. Pruebas en Postman exitosas.

Aprendizajes: Integración IA requiere manejo adecuado de asincronía y formato JSON.

Logros: Ollama funcionando con FastAPI. Flujo backend–IA validado.

Dificultades: Tiempos de respuesta y compatibilidad de versiones.

Próximo paso: Conectar la IA con frontend para mostrar resultados.

## Sprint 4 – Almacenamiento y vistas IA (20–27 octubre)

Objetivo general: Crear vistas para mostrar resultados de IA y almacenar respuestas procesadas.

Tareas completadas:
- Definición de prompts y flujo de prueba IA.
- Vista de respuesta IA y vista detalle de correo.
- Almacenamiento de resultados IA en BD (`prompt, respuesta_ia).
- Actualización del modelo de datos (v2).

Responsables: Sebastián Lara: Backend + BD.

David Reyes: Frontend y diseño de vistas.

Resultados: Flujo completo desde backend a frontend operativo.

Refinamiento: Ajuste de modelo de datos (agregado usuario, token). Optimización de endpoints.

Aprendizajes: Coordinación entre frontend y backend fue clave para sincronizar resultados de IA.

Logros: Vistas funcionales, IA integrada al frontend y almacenamiento correcto en BD.

Dificultades: Sincronización de estados entre React y FastAPI.

Próximo paso: Ejecutar pruebas completas de integración.

## Sprint 5 – Pruebas integrales y cierre (31 octubre en adelante)

Objetivo general: Validar la integración completa del sistema y preparar la entrega final.

Tareas planificadas:
- Pruebas de backend (endpoints, unitarias, Postman).
- Pruebas de frontend (navegación, botones, carga de datos).
- Pruebas de integración Gmail → FastAPI → IA → BD → Frontend.
- Verificación de manejo de errores y tiempos de respuesta.

Responsables: Equipo completo.

Resultados esperados: Sistema estable, funcionando end-to-end.

Refinamiento: Ajustes menores de UI y documentación técnica final.

Aprendizajes: Validar la experiencia de usuario y la respuesta IA mejora la calidad final.

Logros esperados: Flujo completo operativo, documentación lista, y proyecto preparado para presentación final.

Dificultades: Últimos ajustes de integración.

Cierre: AI Email Parser cumple con todos los objetivos definidos en la planificación del proyecto.

Sprint 6 – Optimización del backend e incorporación de análisis avanzado (03–10 noviembre)

Objetivo general: Mejorar el rendimiento del backend, optimizar las llamadas a Gmail API y extender las capacidades de análisis IA.

Tareas completadas:

- Implementación de caché temporal para reducir solicitudes repetidas a Gmail API.

- Optimización del endpoint /emails para carga paginada.

- Limpieza y normalización del contenido HTML de correos.

- Creación del módulo de análisis avanzado (detección de intención, tono y prioridad).

- Ajustes en seguridad y validación de tokens.

Responsables: Sebastián Lara: Backend, optimizaciones, seguridad.

David Reyes: Pruebas UI relacionadas a nueva paginación.

Resultados: El sistema cargó correos hasta 60% más rápido. IA capaz de clasificar prioridad de correos.

Dificultades: Procesamiento de correos grandes y adjuntos pesados.

Logros: rendimiento mejorado, IA más inteligente.
Próximo paso: implementar sección de estadísticas y panel de usuario.

Sprint 7 – Estadísticas, métricas y perfil del usuario (11–18 noviembre)

Objetivo general: Añadir un panel estadístico que muestre métricas sobre el uso del correo y el funcionamiento de la IA.

Tareas completadas:

- Creación del endpoint /stats (cantidad de correos por categoría, prioridad, remitente, fecha).

- Implementación del panel visual de estadísticas en frontend (gráficos de barras y tortas).

- Sección “Mi Perfil”: información básica del usuario y estado de sincronización.

- Nuevo sistema de logs de actividad (IA, user actions, errores).

Responsables: Sebastián Lara: Backend (/stats, logs).

David Reyes: Gráficos React, visualización de métricas.

Resultados: Panel estadístico funcional y totalmente integrado.

Dificultades: Sincronización de datos entre backend y frontend.

Logros: panel atractivo y funcional.
Próximo paso: sistema de respuestas automáticas inteligentes.

Sprint 8 – Respuestas automáticas inteligentes (11–18 noviembre)

Objetivo general: Permitir que el usuario reciba sugerencias de respuesta generadas por IA e incluso activar “auto-responder”.

Tareas completadas:

- Endpoint /reply/generate → genera borrador de respuesta.

- Endpoint /reply/send → envía correo usando Gmail API.

- Configuración de reglas de auto-respuesta inteligente.

- Integración frontend: botón “Responder con IA”.

Responsables: Sebastián Lara: Endpoints, integración Gmail Send API.

David Reyes: UI de respuestas y modal de confirmación.

Resultados: Los usuarios pudieron responder correos con un click.

Dificultades: Google limita envíos masivos → se aplicaron restricciones.

Logros: sistema de respuesta automática completado.

Sprint 9 – Pruebas y corrección de errores (19 noviembre – 28 noviembre)

Objetivo general: Probar todo el sistema de punta a punta y corregir errores.

Tareas completadas:

- Pruebas End-To-End con Cypress (frontend) y Postman (backend).

- Test unitarios de componentes React.

- Test unitarios de servicios FastAPI.

- Simulación flujo completo: Gmail → Parser → IA → BD → UI.

- Optimización final de UI (velocidad y diseño).

Responsables: Equipo completo.

Resultados: El flujo completo quedó estable: 0 errores críticos, solo detalles visuales.

Dificultades: Comportamientos distintos entre correos HTML, firmas e imágenes.

Logros: Sistema estable listísimo para despliegue y defensa.
Próximo paso: documentación final + preparación presentación.

Sprint 10 – Documentación, despliegue y preparación de presentación (29 noviembre – 5 diciembre)

Objetivo general: Cerrar el proyecto con documentación completa, pulir detalles y preparar la exposición final.

Tareas completadas:

- Documentación técnica (backend, frontend, modelo IA).

- Documentación del usuario (manual simple).

- Video demo del funcionamiento real.

- Despliegue local y configuración final.

- Presentación PowerPoint oficial.

Responsables: Sebastián Lara: Documentación técnica.

David Reyes: Presentación y demo visual.

Resultados: Proyecto 100% listo para defensa final y entrega oficial.

Dificultades: Ajustes de tiempos en la presentación.

Logros: Proyecto completo, pulido y bien documentado.
Cierre: AI Email Parser finalizado con éxito, cumpliendo objetivos y demostrando integración completa de IA + Gmail API + FastAPI + React.