|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hasta el momento, he podido avanzar en la mayoría de las actividades del backend según los tiempos estimados, especialmente en la conexión con Gmail API, que era la más crítica y compleja del sistema. Los factores que han facilitado el desarrollo son: - Un plan de trabajo claro - Experiencia previa en el desarrollo backend de este sistema Como dificultad, enfrente retrasos al integrar OAuth 2.0 con Gmail, debido a la complejidad de los flujos de autorización y la gestión de tokens y también con la obtención de correos.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar las dificultades que tuve con OAuth 2.0, revisé ejemplos prácticos y guias en YouTube. Futuros obstáculos que podrían aparecer seria la integración con la IA Ollama, que podría mitigarse con pruebas en Postman, verificando que los endpoints están enviando los datos correctos.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Mi trabajo considero que ha sido eficiente y progresivo, ya que se han completado, como mencione anteriormente, las tareas más críticas y complejas del backend según la planificación. Para mejorar podría optimizar el manejo de errores, de manera que cada error ocurrido sea mostrado dinámicamente por React y no con un mensaje JSON, por ejemplo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud es que la integración final entre backend, frontend, IA y BD sea completamente escalable. Una consulta que le haría al docente si es de suma importancia enfocarse en agregar logs más detallados para monitorear errores de manera más eficiente, o mostrando un simple mensaje claro ya es suficiente.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Considero que la distribución actual, en base al conocimiento que tiene cada uno, es adecuada, ya que cada uno tiene una buena base de conocimiento para poder cumplir con el plan de trabajo. Sin embargo, podría ser útil, mientras uno tenga poca carga de tareas, apoyar en la otra área para agilizar el desarrollo del sistema.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluo el trabajo como colaborativo, destacando que cada uno tiene el objetivo claro respecto al resultado que queremos alcanzar. Como aspectos a mejorar, podríamos implementar revisiones mas frecuentes (ya que ambos trabajamos) para identificar posibles dificultades en el desarrollo y así asegurar que todos los módulos se integren sin problemas.