# Sprints 1–5 (versión actualizada) – Proyecto AI Email Parser

Autores: Sebastián Lara y David Reyes

Roles: Sebastián Lara (Backend Developer / Scrum Master) | David Reyes (Frontend Developer / Product Owner)

Actualizado al: 14/10/2025

## Sprint 1 – Configuración inicial (18–25 agosto)

Objetivo general: Preparar el entorno de desarrollo, definir estructura base y configurar servicios esenciales del proyecto.

Tareas completadas:
- Configuración del entorno backend (entorno virtual, dependencias, estructura FastAPI).
- Configuración inicial del frontend (estructura React + rutas base).
- Modelos iniciales de base de datos.
- Migraciones aplicadas con Alembic.

Responsables:
- Sebastián Lara: Backend, BD y migraciones.
- David Reyes: Frontend y conexión inicial.

Resultados: Backend y frontend operativos con base de datos configurada. Repositorio Git organizado.

Dificultades: Coordinación de dependencias entre Alembic y PostgreSQL.

Refinamiento: Se documentó la arquitectura inicial y se ajustaron relaciones de datos según requerimientos de Gmail API.

## Sprint 1 – Review

Logros: Entorno de desarrollo funcional (backend, frontend, BD). Migraciones completadas. Arquitectura establecida.

Plan siguiente: Iniciar integración con Gmail API y desarrollar la autenticación OAuth 2.0.

## Sprint 2 – Integración con Gmail API (17–23 septiembre)

Objetivo general: Establecer conexión segura con Gmail API y mostrar los primeros correos en el sistema.

Tareas principales:
- Implementar pantalla de login (OAuth 2.0).
- Integrar Gmail API y listar correos institucionales.
- Crear endpoints para procesamiento de correos.
- Mostrar vista principal de correos.

Responsables:
- Sebastián Lara: Backend (autenticación, endpoints).
- David Reyes: Frontend (UI de login, tabla de correos).

Resultados: Gmail API completamente operativa. Correos cargados en la interfaz.

Refinamiento: Se optimizaron las llamadas al API y se agregaron validaciones de token.

Aprendizajes: Importancia del control de errores y refresco de tokens.

## Sprint 2 – Review

Logros: Autenticación y lectura de correos implementadas con éxito. Endpoints `/login`, /callback, /emails funcionales.

Dificultades: Manejo de permisos y configuración OAuth en Google Cloud.

Próximo paso: Iniciar procesamiento con IA Ollama y crear endpoints de análisis.

## Sprint 3 – Integración de IA Ollama (06–13 octubre)

Objetivo general: Configurar Ollama localmente e integrarla con FastAPI.

Tareas completadas:
- Instalación y configuración de Ollama.
- Creación del módulo Router IA en FastAPI.
- Recepción y procesamiento de prompts y respuestas IA.
- Validación de resultados en logs y consola.

Responsables:
- Sebastián Lara: Backend (configuración IA y endpoints).
- David Reyes: Soporte de integración.

Resultados: IA Ollama conectada y funcionando en entorno local.

Refinamiento: Se ajustó estructura de rutas, agregando `/analyze` y `/generate`. Pruebas en Postman exitosas.

Aprendizajes: Integración IA requiere manejo adecuado de asincronía y formato JSON.

## Sprint 3 – Review

Logros: Ollama funcionando con FastAPI. Flujo backend–IA validado.

Dificultades: Tiempos de respuesta y compatibilidad de versiones.

Próximo paso: Conectar la IA con frontend para mostrar resultados.

## Sprint 4 – Almacenamiento y vistas IA (20–27 octubre)

Objetivo general: Crear vistas para mostrar resultados de IA y almacenar respuestas procesadas.

Tareas completadas:
- Definición de prompts y flujo de prueba IA.
- Vista de respuesta IA y vista detalle de correo.
- Almacenamiento de resultados IA en BD (`prompt, respuesta_ia).
- Actualización del modelo de datos (v2).

Responsables:
- Sebastián Lara: Backend + BD.
- David Reyes: Frontend y diseño de vistas.

Resultados: Flujo completo desde backend a frontend operativo.

Refinamiento: Ajuste de modelo de datos (agregado usuario, token). Optimización de endpoints.

Aprendizajes: Coordinación entre frontend y backend fue clave para sincronizar resultados de IA.

## Sprint 4 – Review

Logros: Vistas funcionales, IA integrada al frontend y almacenamiento correcto en BD.

Dificultades: Sincronización de estados entre React y FastAPI.

Próximo paso: Ejecutar pruebas completas de integración.

## Sprint 5 – Pruebas integrales y cierre (31 octubre en adelante)

Objetivo general: Validar la integración completa del sistema y preparar la entrega final.

Tareas planificadas:
- Pruebas de backend (endpoints, unitarias, Postman).
- Pruebas de frontend (navegación, botones, carga de datos).
- Pruebas de integración Gmail → FastAPI → IA → BD → Frontend.
- Verificación de manejo de errores y tiempos de respuesta.

Responsables: Equipo completo.

Resultados esperados: Sistema estable, funcionando end-to-end.

Refinamiento: Ajustes menores de UI y documentación técnica final.

Aprendizajes: Validar la experiencia de usuario y la respuesta IA mejora la calidad final.

## Sprint 5 – Review

Logros esperados: Flujo completo operativo, documentación lista, y proyecto preparado para presentación final.

Dificultades: Últimos ajustes de integración.

Cierre: AI Email Parser cumple con todos los objetivos definidos en la planificación del proyecto.