### Guía Informe de Avance

Guía Proyecto APT- Informe de avance

Asignatura Portafolio de Título

1. Definición del Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | El proyecto Email Parser AI tiene como objetivo principal desarrollar un sistema que permita procesar y correos electrónicos institucionales, extrayendo información relevante mediante inteligencia artificial y mostrando los resultados en una interfaz de usuario. Durante esta etapa, se han logrado avances significativos en el desarrollo del backend, el cual se implementó utilizando FastAPI. Se integró exitosamente la autenticación y autorización mediante OAuth 2.0, permitiendo la conexión segura con las cuentas de Gmail del usuario. Asimismo, se completó la integración con la API de Gmail, logrando la lectura, filtrado (leído y no leído) e integración con una base de datos PostgreSQL. Se implementó el modelo de base de datos y el control de versiones con Alembic, además de crear los endpoints necesarios para manejar correos y adjuntos En el frontend. Se diseñaron las vistas principales, incluyendo la lista de correos y la visualización de su contenido. Aún falta por integrar la IA Ollama, encargada de generar respuestas automáticas para ser enviadas, lo cual está planificado como siguiente etapa de desarrollo. En general, el avance técnico es sólido y refleja una arquitectura funcional entre backend, frontend y base de datos. |
| --- | --- |
| Objetivos | Desarrollar un sistema inteligente que procese correos electrónicos institucionales, extraiga información relevante y la presente en una interfaz web de manera clara y automatizada. Objetivos específicos: - Implementar un backend con FastAPI para la conexión y procesamiento de correos mediante la API de Gmail. - Gestionar los datos procesados mediante una base de datos PostgreSQL, con control de versiones a través de Alembic. - Diseñar un frontend con React para la visualización interactiva de correos procesados. - Integrar un modelo de IA (Ollama) para generar respuestas automáticas y análisis de contenido. - Asegurar la comunicación eficiente entre los distintos componentes del sistema. |
| Metodología | El proyecto utiliza una metodología iterativa e incremental, lo que permite avanzar en pequeños ciclos de desarrollo, revisión y mejora continua. Cada módulo (backend, base de datos, frontend, IA) se desarrolla y prueba de manera independiente, para luego integrarse en un flujo completo. Esta metodología ha sido pertinente ya que facilita la mejora progresiva del sistema y el cumplimiento de los plazos. |
| Evidencias de avance | Evidencias presentadas (Revisar Informe de Avance del Proyecto APT – Email Parser AI.): - Capturas de la aplicación web mostrando la lista de correos obtenidos desde Gmail. - Evidencia del backend funcionando con FastAPI (rutas, endpoints). - Capturas de la base de datos PostgreSQL. - Ejemplo de una migración realizada con Alembic. - Flujo de conexión exitoso con OAuth 2.0 y Gmail API. Justificación: Estas evidencias reflejan los avances alcanzados en la implementación técnica del sistema y permiten demostrar el cumplimiento de los objetivos del backend y la base de datos. Resguardo de calidad: Se aplicaron buenas prácticas de desarrollo, tales como uso de entornos virtuales, gestión de dependencias mediante requirements.txt, y control de versiones con Git. Las pruebas se realizaron con endpoints locales y tokens válidos, garantizando la seguridad y el correcto funcionamiento del flujo de conexión Gmail–Backend–BD–Frontend. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |  |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de monitoreo y ajustes, para responder la siguiente pregunta. |  |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollar aplicaciones backend seguras y escalables. | Implementar autenticación y autorización con protocolo de autorización OAuth 2.0 | Documentación Gmail API en GCP y fastapi.tiangolo | 1 semana | Sebastián Lara | Implementación y autenticación exitosa | Completado | Sin Ajustes |
| Integrar servicios externos con API | Conectar Gmail API para manejo de correos electrónicos. | Gmail API y fastapi.tiangolo | 5 días | Sebastián Lara | Función de extracción de encabezados | Completado | Sin Ajustes |
| Gestionar bases de datos | Configurar PostgreSQL y Alembic. | PostgreSQL y Alembic | 5 días | Sebastián Lara | Migraciones creadas y aplicadas correctamente | Completado | Sin Ajustes |
| Desarrollar interfaces web funcionales | Crear frontend con vista principal, lista de correos preview, vista de correos completos y vista de IA | React | 2 a 3 semanas | David Reyes | Vista implementada con fetch de backend | Completado parcialmente (falta implementar vista de IA | Sin Ajustes |
| Implementar IA para análisis de datos | Integrar IA Ollama para respuestas automáticas | Ollama | 3 a 4 semanas | Sebastián Lara y David Reyes | Pendiente de integración | No iniciado | Sin Ajustes |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo para fundamentar de manera adecuada qué obstáculos se te presentaron al realizar el plan de trabajo y cómo los abordaste y/o abordarás. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado.

Facilitadores: - Conocimiento previo del equipo en desarrollo backend y frontend con FastAPI y React. - Trabajo colaborativo fluido con el integrante del frontend. - Estructura clara del proyecto y control de versiones con Git. Dificultades: - Configuración inicial del OAuth 2.0 y la API de Gmail debido a restricciones de Google. - Falta de tiempo para la integración completa con la IA Ollama. Acciones tomadas: Se resolvieron los problemas de autenticación revisando la documentación de Google OAuth 2.0.. La integración de la IA esta pendiente, priorizando primero la estabilidad del flujo backend–frontend–BD.

Actividades ajustadas o eliminadas: Solo esta pendiente la actividad relacionada con la IA Ollama, debido a que el enfoque inicial fue lograr una versión estable del sistema principal. No se eliminaron actividades. Se ajusto modelo de datos.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: La única actividad no iniciada corresponde a la integración de la IA, ya que requiere mayor tiempo de pruebas y ajuste del modelo. Estrategia: se planificó su desarrollo como una extensión del sistema, se utilizará un endpoint adicional para generación de respuestas.

Esta evaluación  corresponde a la segunda evaluación formativa que realizar el docente de APT en la semana 9.

4. Evaluación formativa informe de avance Fase 2 APT

A continuación se presenta una pauta de autoevaluación (rúbrica) que tiene como objetivo orientar a los estudiantes sobre los elementos a evaluar en esta fase .

Agente evaluador: Equipos

Cada equipo se deberá reunir, analizar los indicadores y en consenso, decidir la categoría de Nivel alcanzado por indicador según la información de la rúbrica.

| Coevaluación Informe de Avance |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensión | Indicadores/Categoría | Completamente Logrado (CL) 100% Logro | Logrado (L) 60% Logro | Por Lograr (PL) 30% Logro | No Logrado (NL) 0% Logro | Retroalimentación (Comentarios) |
| Avance y monitoreo | 1. Identificar factores que han dificultado y/o facilitado el desarrollo del proyecto y plantear cómo abordar las dificultades detectadas. | Identificamos factores que han dificultado y/o facilitado el desarrollo del proyecto y planteamos cómo abordar todas las dificultades presentadas, en caso de ser necesario. | Identificamos factores que han dificultado y/ o facilitado el desarrollo del proyecto, y planteamos cómo abordar la mayoría de las dificultades presentadas. | Identificamos factores que han dificultado y/ o facilitado el desarrollo del proyecto, y planteamos cómo abordar solo algunas de las dificultades presentadas | No identificamos factores que han dificultado o facilitado el desarrollo del proyecto y/o no planteamos cómo abordar las dificultades presentadas |  |
| Evidencias | 2. Presenta evidencias de avance que cumplen los estándares de la disciplina de acuerdo con su planificación de avance. | Presentamos evidencias de avance que cumplen los estándares de la disciplina con excelencia. Justificamos ajustes en las evidencias de avance en caso de haber sido realizados. | Presentamos evidencias de avance que requieren ajustes de acuerdo a los estándares de la disciplina y justificamos los ajustes en caso de ser necesario. | Presentamos evidencias de avance que requieren ajustes mayores de acuerdo a los estándares de calidad de la disciplina y/o no justifica los ajustes en caso de ser necesario. | Presentamos evidencias de avance que no cumplen los estándares de la disciplina. |  |
| Aspectos Formales | 3. Utiliza un lenguaje técnico y pertinente de su disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | Utilizamos siempre un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | Utilizamos la mayoría de las veces un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | Utilizamos en ocasiones un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | No Utilizamos un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. |  |
| Disciplinares | 4. Usa herramientas de desarrollo colaborativo para el desarrollo de aplicaciones en equipos de trabajo. | Usamos correctamente un versionador como GitLab, Bitbucket, GitHub u otro para respaldar el código fuente, desarrollando así la aplicación de manera colaborativa. | Usamos correctamente un versionador como GitLab, Bitbucket, GitHub u otro para respaldar el código fuente, desarrollando así la aplicación pero no de manera colaborativa. | Usamos un versionador como GitLab, Bitbucket, GitHub u otro para respaldar el código fuente de forma sistemática a lo largo del proceso. | No usamos correctamente un versionador como GitLab, Bitbucket, GitHub u otro para respaldar el código fuente. |  |
|  | 5.Implementa la solución de integración de acuerdo al modelado de negocio y arquitectura propuestos, que dan respuesta a los requerimientos de la fase 2. | Implementamos la totalidad de los componentes del Front End con el Back End comprometidos para la fase 2. | Implementamos entre el 79% y el 50% de los componentes del Front End con el Back End comprometidos para la fase 2. | Implementamos entre el 49% y el 25% de los componentes del Front End con el Back End comprometidos para la fase 2. | Implementamos menos del 25% de los componentes del Front End con el Back End comprometidos para la fase 2. |  |
|  | 6. Efectúa la manipulación de los datos de acuerdo a los requerimientos de la fase 2 | Efectuamos la manipulación de los datos de la totalidad de requerimientos comprometidos para la fase 2 | Efectuamos la manipulación de los datos entre el 79% y el 50% de requerimientos comprometidos para la fase 2. | Efectuamos la manipulación de los datos entre el 49% y el 25% de requerimientos comprometidos para la fase 2 . | Efectuamos la manipulación de los datos en menos del 25% de requerimientos comprometidos para la fase 2 . |  |

Competencias de Empleabilidad

| Dimensión | Indicadores/Categoría | 5 100% Logro | 4 80% Logro | 3 60% Logro | 2 30% Logro | 1 0% Logro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trabajo en Equipo (N1) | 7.Cumple las tareas que le son asignadas, con autonomía dentro del equipo, en los plazos requeridos. | Cumplimos las tareas que le son asignadas al interior del equipo, cumpliéndolas de forma autónoma y cumpliendo los plazos en las que deben estar finalizadas estas tareas. | Cumplimos con las tareas que le son asignadas en los plazos que son requeridos, con apoyo acotado del equipo. | Cumplimos con las tareas que le son asignadas en los plazos requeridos, con apoyo del equipo. | Cumplimos parcialmente las tareas asignadas, requiriendo apoyo para lograr los plazos. | No cumplimos las tareas asignadas. |
|  | 8.Participa de forma activa en los espacios de encuentro del equipo, compartiendo la información, los conocimientos y las experiencias. | Participamos de forma activa en los diversos espacios de encuentro del equipo, compartiendo la información, conocimientos y experiencias que posee con el equipo. | Participamos de forma activa en los espacios de encuentro del equipo, pero compartiendo información, y/o conocimientos y/o experiencias sin profundizar en las inquietudes de los demás | Participamos en los espacios de encuentro del equipo, compartiendo alguna información, conocimientos o experiencias de forma breve. | Participamos en los espacios de encuentro del equipo, pero no comparte información, conocimientos ni experiencias. | No participamos en equipos de trabajo. |
| Resolución de Problemas (N1) | 9. Aplica en su totalidad la alternativa de solución escogida para el problema planteado. | Aplicamos de manera total todos los elementos de la alternativa escogida, para poder solucionar el problema planteado. | Aplicamos la alternativa de solución escogida para el problema planteado, dejando fuera algunos puntos menores del problema. | Aplicamos de manera parcial la alternativa de solución escogida para el problema planteado dejando fuera puntos menores del problema. | Aplicamos algunos pasos superficiales para solucionar el problema planteado, más no la alternativa de solución escogida. | No aplicamos la alternativa de solución escogida para el problema planteado, o no ha elegido una alternativa de solución. |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, se añade esta columna para indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.