Daily Meeting por Sprint

AI Email Parser

Sebastián Lara

David Reyes

Contenido

SPRINT 1 - (8 SEP – 19 SEP)	4

DAILY 1 — 9 de septiembre 2025 (Sprint 1)	4

DAILY 2 — 10 de septiembre 2025 (Sprint 1)	5

DAILY 3 — 11 de septiembre 2025 (Sprint 1)	5

DAILY 4 — 12 de septiembre 2025 (Sprint 1)	6

DAILY 5 — 13 de septiembre 2025 (Sprint 1)	7

DAILY 6 — 16 de septiembre 2025 (Sprint 1)	8

DAILY 7 — 17 de septiembre 2025 (Sprint 1)	8

DAILY 8 — 18 de septiembre 2025 (Sprint 1)	9

DAILY 9 — 19 de septiembre 2025 (Sprint 1)	10

SPRINT 2 — 22 SEP a 3 OCT	11

DAILY 10 — 22 de septiembre 2025 (Inicio Sprint 2)	11

DAILY 11 — 23 de septiembre 2025 (Sprint 2)	12

DAILY 12 — 24 de septiembre 2025 (Sprint 2)	12

DAILY 13 — 25 de septiembre 2025 (Sprint 2)	13

DAILY 14 — 26 de septiembre 2025 (Sprint 2)	14

SPRINT 3 — 6 OCT a 17 OCT	15

DAILY 15 — 6 de octubre 2025 (Inicio Sprint 3)	15

DAILY 16 — 7 de octubre 2025 (Sprint 3)	16

DAILY 17 — 8 de octubre 2025 (Sprint 3)	16

DAILY 18 — 9 de octubre 2025 (Sprint 3)	17

DAILY 19 — 10 de octubre 2025 (Sprint 3)	18

SPRINT 4 — 20 OCT a 31 OCT	19

DAILY 20 — 20 de octubre 2025 (Inicio Sprint 4)	19

DAILY 21 — 21 de octubre 2025 (Sprint 4)	19

DAILY 22 — 22 de octubre 2025 (Sprint 4)	20

DAILY 23 - 23 de octubre 2025 (Sprint 4)	21

DAILY 24 — 24 de octubre 2025 (Sprint 4)	22

DAILY 25 — 27 de octubre 2025 (Sprint 4)	22

SPRINT 5 — 3 NOV a 7 NOV	23

DAILY 26 — 3 de noviembre 2025 (Inicio Sprint 5)	23

DAILY 27 — 4 de noviembre 2025 (Sprint 5)	24

DAILY 28 — 5 de noviembre 2025 (Sprint 5)	24

DAILY 29 — 6 de noviembre 2025 (Sprint 5)	25

DAILY 30 — 7 de noviembre 2025 (Cierre Sprint 5)	26

SPRINT 6 — 10 NOV a 14 NOV (Daily 31 a 33)	27

DAILY 31 — 10 de noviembre 2025 (Inicio Sprint 6)	27

DAILY 32 — 11 de noviembre 2025 (Sprint 6)	28

DAILY 33 — 12 de noviembre 2025 (Sprint 6)	28

SPRINT 7 — 17 NOV a 21 NOV (Daily 34 a 35)	29

DAILY 34 — 17 de noviembre 2025 (Inicio Sprint 7)	29

DAILY 35 — 18 de noviembre 2025 (Sprint 7)	29

DAILY 36 — 19 de noviembre 2025 (Cierre Sprint 7 y Proyecto)	30

# SPRINT 1 - (8 SEP – 19 SEP)

Tema del sprint: Autenticación OAuth, Gmail API, lectura de correos y base del backend.

## DAILY 1 — 9 de septiembre 2025 (Sprint 1)

Sebastián Lara – Backend

¿Qué hice ayer? (8 de septiembre)

- Creé el proyecto en Google Cloud Platform y activé Gmail API.

- Revisé documentación oficial sobre OAuth 2.0 y los diferentes flujos disponibles.

¿Qué haré hoy?

- Implementar en FastAPI el endpoint /login para iniciar el flujo OAuth.

- Configurar el endpoint /callback para recibir el authorization_code.

- Validar redirecciones y probar el flujo completo en local.

Impedimentos

- Ninguno

David Reyes – Frontend

¿Qué hice ayer?

- Configuré el proyecto React y la estructura base del directorio.

- Instalé React Router

¿Qué haré hoy?

- Diseñar la estructura visual inicial de la bandeja de correos.

- Definir la paleta de colores y tipografía base del sistema.

Impedimentos

- Ninguno

## DAILY 2 — 10 de septiembre 2025 (Sprint 1)

Sebastián Lara – Backend

Ayer (9 de septiembre)

- Endpoint /login implementado correctamente.

- Flujo OAuth iniciado y redirección a Google funcionando.

- Recibí el authorization_code correctamente en /callback.

Hoy

- Intercambiar el authorization_code por el access_token y refresh_token.

- Almacenar ambos tokens temporalmente para pruebas locales.

- Validar expiración y scopes autorizados.

Impedimentos

- Error por discrepancia entre el redirect URI configurado en GCP.

David Reyes – Frontend

Ayer

- Ajusté las rutas principales con React Router.

- Comencé a definir el contenedor de la vista principal.

Hoy

- Implementar el menú lateral fijo y organizar la estructura del panel principal.

- Preparar componentes reutilizables (Card, Header, LayoutContainer).

Impedimentos

- Un conflicto entre Tailwind y estilos globales afectaba el layout.

DAILY 3 — 11 de septiembre 2025 (Sprint 1)

Sebastián Lara – Backend

Ayer

- Logré obtener el access_token y refresh_token sin errores.

- Implementé la validación de expiración del token.

Hoy

- Crear tabla token en PostgreSQL.

- Probar solicitudes de prueba a Gmail API.

Impedimentos

- El archivo credentials.json no se encontraba por error en la ruta del proyecto.

David Reyes – Frontend

Ayer

- Definí estructura base del menú lateral.

- Creé el componente principal del panel.

Hoy

- Maquetar la bandeja de correos en versión “estática”.

- Implementar tipografías y estilos generales.

Impedimentos

- Las variables CSS no se aplicaban por un error en el archivo global.

DAILY 4 — 12 de septiembre 2025 (Sprint 1)

Sebastián Lara – Backend

Ayer

- Guardé los tokens en BD.

- Inicialicé el cliente de Gmail API utilizando el token almacenado.

Hoy

- Implementar la lectura desde Gmail API.

- Preparar extracción de correos con formato RAW.

- Definir estructura base para decodificación MIME.

Impedimentos

- El modelo de datos inicial no contemplaba el ID del thread.

David Reyes – Frontend

Ayer

- Avancé en la maquetación del panel principal.

- Organicé el header y contenedores.

Hoy

- Diseñar la primera versión de la bandeja de correos (UI sin datos reales).

- Preparar estructura de los elementos de cada correo.

Impedimentos

- Problemas con fuentes no detectadas por el navegador.

## DAILY 5 — 13 de septiembre 2025 (Sprint 1)

Sebastián Lara – Backend

Ayer

- Lectura de mensajes RAW funcionando.

- Identifiqué los headers principales: “From”, “Subject”, “Date”.

Hoy

- Implementar decodificación Base64.

- Procesar cuerpo HTML y texto plano.

- Preparar función para obtener contenido limpio.

Impedimentos

- Gmail envía correos con diferentes estructuras MIME, complicando la extracción.

David Reyes – Frontend

Ayer

- Completé la maqueta de la bandeja.

- Diseñé los primeros componentes visuales.

Hoy

- Realizar pruebas a esos componentes visuales.

Impedimentos

- Ninguno

## DAILY 6 — 16 de septiembre 2025 (Sprint 1)

Sebastián Lara – Backend

Ayer

- Decodifiqué correctamente HTML y texto.

- Identifiqué pie de página y contenido principal.

Hoy

- Integrar Ollama al flujo.

- Preparar prompt base para análisis de contenido.

Impedimentos

- Texto HTML contenía elementos rotos (tablas, paddings) que dificultaban limpieza.

David Reyes – Frontend

Ayer

- Ajusté y realicé pruebas a diseño visual, agregando sombra y espaciado.

Hoy

- Probar visualización de correos utilizando datos ficticios.

- Preparar estados de carga con spinners.

Impedimentos

- Lags en renderización por lista larga simulada.

DAILY 7 — 17 de septiembre 2025 (Sprint 1)

Sebastián Lara – Backend

Ayer

- Primera integración exitosa con Ollama.

- Recibí texto procesado, aunque sin estructura clara.

Hoy

- Ajustar prompt para generar JSON estructurado.

- Validar respuestas consistentes de la IA.

Impedimentos

- Descarga del modelo tomó más 10 minutos.

David Reyes – Frontend

Ayer

- Integré estados de carga y placeholders.

Hoy

- Crear visualización preliminar de la respuesta IA.

- Ajustar diseño de tarjetas.

Impedimentos

- Componentes se re-renderizaban más de lo esperado.

DAILY 8 — 18 de septiembre 2025 (Sprint 1)

Sebastián Lara – Backend

Ayer

- Logré una estructura JSON aceptable.

- Extraje: resumen.

Hoy

- Limpiar respuesta para evitar contenido fuera del JSON.

- Integrar flujo con Frontend

Impedimentos

- Ninguno

David Reyes – Frontend

Ayer

- Terminé vista para mostrar salida del análisis IA.

Hoy

- Probar flujo Gmail → IA → Frontend.

Impedimentos

- Dificultad para manejar respuestas incompletas.

DAILY 9 — 19 de septiembre 2025 (Sprint 1)

Sebastián Lara – Backend

Ayer

- JSON limpio y validado para varios correos.

- Ajusté extracción de firma y contenido duplicado.

Hoy

- Integrar pipeline completo: Gmail → Decodificación → IA → Respuesta estructurada.

Impedimentos

- Ninguno

David Reyes – Frontend

Ayer

- Afine estilos finales de la bandeja.

Hoy

- Realizar pruebas visuales con datos reales del backend.

- Ajustar UI.

Impedimentos

- Algunas clases de Tailwind se sobreponían en ciertos componentes.

SPRINT 2 — 22 SEP a 3 OCT

Tema del sprint: IA Ollama, prompts, respuestas estructuradas, validaciones y ajuste del procesamiento.

DAILY 10 — 22 de septiembre 2025 (Inicio Sprint 2)

Sebastián Lara – Backend

¿Qué hice ayer? (19 de septiembre)

- Logré el pipeline completo: Gmail → Decodificación → IA → JSON estructurado.

- Probé el flujo con varios correos de prueba.

- Ajusté limpieza del cuerpo para eliminar contenido duplicado.

¿Qué haré hoy?

- Implementar función oficial para procesar correo que encapsule todo el flujo.

- Añadir logs de depuración para cada etapa del análisis.

Impedimentos

- Algunos correos no incluyen campo text/plain, complicando la extracción del cuerpo.

David Reyes – Frontend

¿Qué hice ayer?

- Probé la bandeja con datos de prueba provenientes del backend.

- Ajusté espaciados, y tipografias

¿Qué haré hoy?

- Implementar componente “DetalleCorreo”.

- Agregar tooltips para campos largos.

Impedimentos

- Las respuestas de la IA tenían formatos variables, complicando la visualización.

DAILY 11 — 23 de septiembre 2025 (Sprint 2)

Sebastián Lara – Backend

Ayer

- Mejoré la normalización del texto antes de enviarlo a la IA.

Hoy

- Crearé reglas estrictas de validación para el JSON de la IA (campos obligatorios, tipos y estructura).

- Implementaré manejo de excepciones para respuestas incompletas.

Impedimentos

- Ninguno

David Reyes – Frontend

Ayer

- Hice la primera versión del componente de detalle del correo.

- Rendericé información de IA en un panel secundario.

Hoy

- Refinar diseño del panel de IA (secciones claras: categoría, urgencia, resumen).

- Manejar estados de error.

Impedimentos

- Ninguno

DAILY 12 — 24 de septiembre 2025 (Sprint 2)

Sebastián Lara – Backend

Ayer

- Validé JSON de IA usando Pydantic para asegurar estructura estándar.

Hoy

- Optimizaré prompt para mayor consistencia.

- Probaré análisis con correos extremadamente cortos y extremadamente largos.

Impedimentos

- Correos promocionales con HTML complejo generaban ruido en el texto extraído.

David Reyes – Frontend

Ayer

- Terminé el panel de IA con su respectivo diseño final.

Hoy

- Revisar la adaptación del diseño responsive para pantallas pequeñas.

- Ajustar colores y contrastes del panel IA

Impedimentos

- Ninguno

DAILY 13 — 25 de septiembre 2025 (Sprint 2)

Sebastián Lara – Backend

Ayer

- Ajusté prompts para obtener respuestas aún más limpias.

- Probé 10 correos distintos para asegurar consistencia del análisis.

- Mejoré extracción de remitente eliminando caracteres especiales.

Hoy

- Realizar pruebas al flujo de inicio a fin en base a lo que tenemos.

Impedimentos

- Ninguno

David Reyes – Frontend

Ayer

- Ajusté diseño responsive del panel IA.

- Revisé estructura adaptable para tablets.

Hoy

- Conectaré el panel IA con el backend.

Impedimentos

- Ninguno

DAILY 14 — 26 de septiembre 2025 (Sprint 2)

Sebastián Lara – Backend

Ayer

- Realice pruebas del flujo completo

Hoy

- Crearé endpoint para enviar correos procesados al frontend.

- Iniciaré pruebas con procesamiento masivo (30+ correos).

Impedimentos

- Ninguno

David Reyes – Frontend

Ayer

- Conecte panel de IA con el backend

Hoy

- Conectaré la bandeja al endpoint.

- Probaré performance de la lista al cargar múltiples correos.

Impedimentos

- Ninguno

SPRINT 3 — 6 OCT a 17 OCT

Tema del sprint: Base de datos, migraciones Alembic, guardado de correos, metadatos, endpoints persistentes y conexión con el frontend.

DAILY 15 — 6 de octubre 2025 (Inicio Sprint 3)

Sebastián Lara – Backend

¿Qué hice ayer? (26 de septiembre, cierre Sprint 2)

- Probé paginación y preparé endpoint para el frontend.

¿Qué haré hoy?

- Configurar conexión estable entre FastAPI y PostgreSQL en entorno local.

- Crear modelos SQLAlchemy.

- Comenzar a preparar las primeras migraciones de Alembic.

Impedimentos

- Dudas sobre si almacenar cuerpo HTML completo o una versión “snippet”.

David Reyes – Frontend

¿Qué hice ayer?

- Refiné iconografía de elementos de la página.

¿Qué haré hoy?

- Adecuar la bandeja para soportar datos provenientes directamente de BD.

- Preparar estructura para lectura de metadatos (fecha, token).

Impedimentos

- Ninguno

DAILY 16 — 7 de octubre 2025 (Sprint 3)

Sebastián Lara – Backend

Ayer

- Conecté FastAPI a PostgreSQL usando SQLAlchemy

- Creé tabla base de correos

Hoy

- Implementar migraciones automáticas con Alembic (alembic init, env.py).

- Crear primera migración: estructura de correos, remitente, asunto, IA.

Impedimentos

- Ninguno

David Reyes – Frontend

Ayer

- Ajusté diseño de bandeja.

- Probé la integración con datos de prueba.

Hoy

- Diseñar el panel de la vista detallada del correo.

Impedimentos

- Ninguno

DAILY 17 — 8 de octubre 2025 (Sprint 3)

Sebastián Lara – Backend

Ayer

- Alembic inicializado correctamente.

- Generé primera migración con la tabla de correos.

Hoy

- Implementar inserción real: procesar correo → guardar en BD

- Probar con 5 correos de prueba y revisar consistencia de datos.

Impedimentos

- Ninguno

David Reyes – Frontend

Ayer

- Mostré remitente, asunto, fecha, cuerpo en panel.

Hoy

- Ajustar formato de fecha en el frontend.

Impedimentos

- Ninguno

DAILY 18 — 9 de octubre 2025 (Sprint 3)

Sebastián Lara – Backend

Ayer

- Probé inserción de correos de prueba en la BD.

- Verifiqué consistencia de campos, incluyendo JSON de la IA.

- Identifiqué que los correos deberán guardarse en formato snippet y con campos nulos por el momento hasta su envio (Respuesta IA y fecha envio).

Hoy

- Crear endpoint para actualizar estado del correo y mandarlo al buzón de leído automáticamente.

Impedimentos

- Ninguno

David Reyes – Frontend

Ayer

- Implementé diseño final del detalle del correo.

Hoy

- Agregar filtro de “Leidos”.

- Probar respuesta del backend tras el cambio de estado.

Impedimentos

- Ninguno

DAILY 19 — 10 de octubre 2025 (Sprint 3)

Sebastián Lara – Backend

Ayer

- Endpoint de actualización funcionando correctamente.

Hoy

- Comenzar pruebas unitarias sobre inserción de BD.

Impedimentos

- Ninguno

David Reyes – Frontend

Ayer

- Función “Correo como leído” integrada con éxito.

- Componente se actualizaba correctamente al abrir correos.

Hoy

- Realizar pruebas con varios correos para ver que no hayan discrepancias en el cambio de estados.

Impedimentos

- Ninguno

SPRINT 4 — 20 OCT a 31 OCT

Tema del sprint: Interfaz principal en React, bandeja conectada a BD, vista detalle real, UX/UI refinada, conexión front–back estable.

DAILY 20 — 20 de octubre 2025 (Inicio Sprint 4)

Sebastián Lara – Backend

¿Qué hice ayer? (10 de octubre)

- Finalicé el endpoint de actualización del estado del correo.

- Detecté problemas de timezone en fechas de BD y comencé a corregirlos.

¿Qué haré hoy?

- Revisar rendimiento del endpoint de bandeja, optimizando consultas SQL.

- Comenzar documentación del flujo backend para integración con frontend.

Impedimentos

- Ninguno

David Reyes – Frontend

¿Qué hice ayer?

- Realice pruebas en el cambio de estados

¿Qué haré hoy?

- Mejorar la legibilidad del listado.

Impedimentos

- Ninguno

DAILY 21 — 21 de octubre 2025 (Sprint 4)

Sebastián Lara – Backend

Ayer

- Mejoré el rendimiento del endpoint principal reduciendo consultas redundantes.

- Refactoricé funciones internas para mayor claridad.

Hoy

- Implementar endpoint para ver correo individual con cuerpo HTML y texto limpias.

- Separar cuerpo normalizado del original para evitar problemas visuales en frontend.

Impedimentos

- Ninguno

David Reyes – Frontend

Ayer

- Mejore la legibilidad del listado.

Hoy

- Empezar la vista detallada final del correo usando datos de prueba.

- Mejorar la lectura del cuerpo HTML sin romper estilos globales.

Impedimentos

- El HTML renderizado arrastraba estilos heredados que deformaban el diseño.

DAILY 22 — 22 de octubre 2025 (Sprint 4)

Sebastián Lara – Backend

Ayer

- Endpoint de vista individual implementado.

- Separé correctamente cuerpo original y cuerpo procesado.

- Apliqué limpieza adicional sobre HTML eliminando tags inseguros.

Hoy

- Probar la API con correos grandes (más de 200kb).

- Ajustar tamaño máximo permitido de respuesta.

- Verificar que el server no congele ante caracteres no ASCII.

Impedimentos

- Ninguno

David Reyes – Frontend

Ayer

- Implementé la vista detalle final (Contenido / IA).

Hoy

- Ajustar CSS para evitar que el HTML del correo invada contenedores.

- Agregar scroll interno al panel de contenido largo.

Impedimentos

- Ninguno

DAILY 23 - 23 de octubre 2025 (Sprint 4)

Sebastián Lara – Backend

Ayer

- Probé procesamiento de correos grandes con éxito.

Hoy

- Implementar un endpoint de búsqueda por palabras clave.

Impedimentos

- Ninguno

David Reyes – Frontend

Ayer

- Ajusté el contenedor para correos largos y agregué scroll vertical.

- Probé visualización de varias estructuras HTML.

Hoy

- Mejorar filtrado visual por remitente.

Impedimentos

- Ninguno

DAILY 24 — 24 de octubre 2025 (Sprint 4)

Sebastián Lara – Backend

Ayer

- Endpoint de búsqueda implementado.

- Filtro por remitente funcionando correctamente.

- Refactoricé estructura del servicio de correos.

Hoy

- Validar campos faltantes en correos antiguos.

Impedimentos

- Ninguno

David Reyes – Frontend

Ayer

- Integré búsqueda con el backend y funcionó correctamente.

Hoy

- Revisar diseño responsive del proyecto entero.

- Alinear estilos de botones, inputs y tarjetas para consolidar la UI.

Impedimentos

- Ninguno

DAILY 25 — 27 de octubre 2025 (Sprint 4)

Sebastián Lara – Backend

Ayer (24 de octubre)

- Validé campos nulos en correos antiguos con estructuras incompletas.

Hoy

- Empezar pruebas de estrés en el servidor local cargando 80 correos.

Impedimentos

- Un filtro combinado generaba una consulta muy lenta.

David Reyes – Frontend

Ayer

- Ajusté responsive general.

- Unifiqué estilos en botones y encabezados.

Hoy

- Revisar animaciones, hover states y detalles visuales de micro interacción.

Impedimentos

- Ninguno

SPRINT 5 — 3 NOV a 7 NOV

Tema del sprint: Editor del Prompt, ajustes finos de IA, manejo de configuración del sistema.

DAILY 26 — 3 de noviembre 2025 (Inicio Sprint 5)

Sebastián Lara – Backend

¿Qué hice ayer? (27 de octubre)

- Probé carga masiva de correos y ajusté límites de contenido.

- Documenté endpoints principales.

¿Qué haré hoy?

- Crear endpoint para editar el “Prompt del Sistema” que usa la IA.

- Agregar validaciones para no permitir prompts vacíos o inválidos.

- Preparar guardado del prompt en una nueva tabla llamada “prompt”.

Impedimentos

- Ninguno

David Reyes – Frontend

¿Qué hice ayer?

- Completé los ajustes de diseño responsive.

- Unifiqué estilos en botones y tipografías.

¿Qué haré hoy?

- Crear pantalla “Editar parámetros de IA”.

- Implementar textarea con contador de caracteres.

Impedimentos

- Ninguno

DAILY 27 — 4 de noviembre 2025 (Sprint 5)

Sebastián Lara – Backend

Ayer

- Endpoint para editar el prompt creado.

- Tabla “prompt” funcionando con inserción y actualización.

Hoy

- Conectar el prompt a la función principal de análisis IA.

- Crear un endpoint para recuperar el prompt actual.

- Probar flujo completo cambiando el prompt.

Impedimentos

- Ninguno

David Reyes – Frontend

Ayer

- Pantalla de edición de prompt lista.

- Implementé contador de caracteres y vista previa ligera.

Hoy

- Conectar la pantalla con el backend.

- Mostrar mensaje de guardado exitoso.

Impedimentos

- Ninguno

DAILY 28 — 5 de noviembre 2025 (Sprint 5)

Sebastián Lara – Backend

Ayer

- Prompt dinámico integrado correctamente a funciones IA.

- Flujo probado con cambios en el prompt.

Hoy

- Ajustar el formato final del prompt para evitar inconsistencias.

Impedimentos

- Ninguno

David Reyes – Frontend

Ayer

- Editor conectado al backend, con notificaciones visuales.

- Manejo de guardado y errores funcionó bien.

Hoy

- Mejorar experiencia visual al editar.

- Implementar estilo fijo del textarea para evitar “saltos”.

Impedimentos

- Ninguno

DAILY 29 — 6 de noviembre 2025 (Sprint 5)

Sebastián Lara – Backend

Ayer

- Revisé consistencia del prompt entre múltiples llamadas IA.

Hoy

- Realizar pruebas de flujo completo con todas las funcionalidades que tenemos actualmente

Impedimentos

- Ninguno

David Reyes – Frontend

Ayer

- Mejoré estilo del editor.

Hoy

- Probar el editor con prompts largos y pequeños.

- Ajustar espaciado y lectura general.

Impedimentos

- Ninguno

DAILY 30 — 7 de noviembre 2025 (Cierre Sprint 5)

Sebastián Lara – Backend

Ayer

- Realice pruebas del flujo.

- Mejoré manejo de errores de IA.

Hoy

- Probar integración completa con prompt.

Impedimentos

- Ninguno

David Reyes – Frontend

Ayer

- Ajusté visual del editor y contenedores.

Hoy

- Probar el sistema completo con Sebastián.

Impedimentos

- Algunos estilos se superponían en modo responsive.

SPRINT 6 — 10 NOV a 14 NOV (Daily 31 a 33)

Tema del sprint: Lectura automática, optimización del flujo, rendimiento, corrección de estados.*

DAILY 31 — 10 de noviembre 2025 (Inicio Sprint 6)

Sebastián Lara – Backend

¿Qué hice ayer? (7 noviembre)

- Realicé pruebas integrales del prompt dinámico.

¿Qué haré hoy?

- Implementar funcionalidad “Marcar como leído automáticamente al abrir”.

- Crear endpoint más rápido para cambio de estado.

- Revisar rendimiento del backend bajo carga.

Impedimentos

- Respuestas IA tardaban más de lo esperado.

David Reyes – Frontend

¿Qué hice ayer?

- Revisé visualmente el editor de prompt.

- Ensamblé la sección de configuración final.

¿Qué haré hoy?

- Ajustar icono visual de lectura.

Impedimentos

- El estado no persistía al hacer refresh de la bandeja.

DAILY 32 — 11 de noviembre 2025 (Sprint 6)

Sebastián Lara – Backend

Ayer

- Endpoint de cambio de estado optimizado.

Hoy

- Corregir query para mejorar tiempos del endpoint principal.

Impedimentos

- Ninguno

David Reyes – Frontend

Ayer

- “Marcar como leído al abrir” funcionando.

Hoy

- Afinar el refresco automático de la bandeja.

Impedimentos

- Ninguno

DAILY 33 — 12 de noviembre 2025 (Sprint 6)

Sebastián Lara – Backend

Ayer

- Endpoint principal responde más rápido.

Hoy

- Pruebas masivas del flujo completo (carga de 100 correos).

- Ajustar límites de consulta y tiempos de respuesta.

Impedimentos

- Ninguno

David Reyes – Frontend

Ayer

- Mejoré la estabilidad de la bandeja al refrescar datos.

Hoy

- Probar el flujo con muchos correos simultáneos.

Impedimentos

- Ninguno

SPRINT 7 — 17 NOV a 21 NOV (Daily 34 a 35)

Tema del sprint: Seguridad, tokens, refinamiento final, QA y cierre del proyecto.*

DAILY 34 — 17 de noviembre 2025 (Inicio Sprint 7)

Sebastián Lara – Backend

¿Qué hice ayer? (12 noviembre)

- Finalicé pruebas de carga y ajusté rendimiento general.

- Revisé paginación y manejo de excepciones.

¿Qué haré hoy?

- Encriptar tokens OAuth antes de guardarlos en BD.

Impedimentos

- Ninguno

David Reyes – Frontend

¿Qué hice ayer?

- Revisé comportamiento visual de bandeja bajo carga.

¿Qué haré hoy?

- Revisión final de diseño del sistema completo.

Impedimentos

- Algunos estilos globales seguían rompiendo el cuerpo HTML del correo.

DAILY 35 — 18 de noviembre 2025 (Sprint 7)

Sebastián Lara – Backend

Ayer

- Tokens encriptados correctamente en BD.

Hoy

- Últimas pruebas integrales de backend–frontend.

- Preparar documentación técnica del backend para la defensa.

Impedimentos

- Ninguno

David Reyes – Frontend

Ayer

- Revisión visual completa finalizada.

Hoy

- Tomar capturas del sistema real para documentar el proyecto.

Impedimentos

- Ninguno

DAILY 36 — 19 de noviembre 2025 (Cierre Sprint 7 y Proyecto)

Sebastián Lara – Backend

Ayer

- Realicé pruebas finales y validaciones de seguridad.

- Revisé documentación y flujos finales.

Hoy

- Preparar informe final y documentación del backend.

Impedimentos

- Ninguno.

David Reyes – Frontend

Ayer

- Capturas del sistema generadas correctamente.

Hoy

- Documentar pasos de usuario para la presentación.

Impedimentos

Ninguno