Impact Mapping y User Story Mapping

AI Email Parser

Sebastián Lara

David Reyes

Contenido

1. OBJETIVO	3

2. ACTORES, IMPACTOS Y ENTREGABLES	3

ACTOR: Docente	3

ACTOR: IA (Ollama)	4

ACTOR: Plataforma (Gmail API / Backend / Frontend)	5

3. User Story Mapping	5

3.2. Usuario Principal	5

3.3. Objetivo del Usuario	6

3.4. Mapa Visual del User Story Mapping	6

4. Conclusión	7

# 1. OBJETIVO

Automatizar la lectura, análisis y respuesta de correos para reducir la carga del docente.

# 2. ACTORES, IMPACTOS Y ENTREGABLES

# ACTOR: Docente

Impacto 1: Reducir el tiempo en leer correos

Entregables:

- Snippet del correo

- Vista detallada del correo

- Resumen generado por IA

- Decodificación RAW

Impacto 2: Reducir el tiempo en responder correos

Entregables:

- Respuesta IA automática

- Prompt personalizado

- Interfaz para ver respuesta generada

- Botón “Generar respuesta IA” y “Enviar correo”

Impacto 3: Centralizar el flujo de lectura y respuesta en un solo lugar

Entregables:

- Bandeja principal en React

- Almacenamiento en base de datos

- Integración con Gmail API + Backend + IA

## ACTOR: IA (Ollama)

Impacto 1: Entregar y generar respuestas automáticas coherentes

Entregables:

- Motor IA Llama3 funcionando

- Integración Backend → IA → Backend

Impacto 2: Adaptarse al estilo del usuario mediante prompt

Entregables:

- Editor de prompt

- Uso del prompt personalizado en cada análisis

## ACTOR: Plataforma (Gmail API / Backend / Frontend)

Impacto 1: Obtener correos desde Gmail API

Entregables:

- Autenticación OAuth 2.0

- Lectura vía Gmail API

- Validación del token

Impacto 2: Procesar y limpiar el contenido de los correos

Entregables:

- Limpieza de HTML

- Decodificación Base64

- Extracción de asunto, cuerpo, remitente y snippet

Impacto 3: Almacenar información de correos procesados

Entregables:

- Modelo PostgreSQL

- Migraciones Alembic

- Registro de respuestas IA

# 3. User Story Mapping

El User Story Mapping permite visualizar el recorrido del usuario dentro del sistema, organizando las actividades principales, las tareas asociadas y las historias de usuario que forman el MVP del proyecto AI Email Parser. Esta técnica ayuda a comprender el flujo completo del docente al interactuar con la plataforma y cómo cada funcionalidad aporta valor en distintas etapas del uso.

## 3.2. Usuario Principal

Docente que imparte varias asignaturas en distintas secciones, recibe numerosos correos institucionales con dudas similares y solicitudes académicas, lo que satura su bandeja de entrada.

## 3.3. Objetivo del Usuario

Reducir el tiempo dedicado a leer, analizar y responder correos, centralizando todo el flujo en un solo lugar.

## 3.4. Mapa Visual del User Story Mapping

Nota: El mapa visual contiene las actividades principales (autenticación, revisión de correos, análisis IA, respuesta automática, configuración del prompt), las tareas específicas de cada actividad y las historias de usuario asociadas al flujo funcional.

# 4. Conclusión

El uso de Impact Mapping y User Story Mapping permitió al proyecto AI Email Parser alinear claramente los objetivos del sistema con las necesidades reales del usuario principal: el docente de Duoc UC.

Mientras el Impact Mapping definió de forma estratégica cómo cada actor aporta al objetivo general mediante impactos y entregables concretos, el User Story Mapping complementó esta visión mostrando el recorrido del usuario, las actividades clave y las historias de usuario que forman el MVP.

En conjunto, ambas herramientas facilitaron la priorización, la comprensión del alcance y la organización del desarrollo del sistema, asegurando que cada funcionalidad agregara valor real al proceso de lectura, análisis y respuesta de correos institucionales.