Product Backlog Priorizado

AI Email Parser

Sebastián Lara

David Reyes

Contenido

1. Introducción	3

2. Backlog Priorizado (Orden de implementación)	3

Prioridad ALTA (A) - Imprescindibles para funcionamiento del sistema	3

Prioridad MEDIA (M) - Funciones importantes, pero no críticas	4

Prioridad BAJA (B)	4

3. Conclusión	4

# 1. Introducción

El Product Backlog Priorizado presenta el orden real en que se deben implementar las Historias de Usuario del proyecto AI Email Parser.

La priorización se basa en:

- Valor para el usuario

- Dependencia técnica

- Importancia para el MVP

- Seguridad del sistema

Las prioridades se clasifican como:

A = Alta, M = Media, B = Baja

# 2. Backlog Priorizado (Orden de implementación)

## Prioridad ALTA (A) - Imprescindibles para funcionamiento del sistema

| Prioridad | ID | Historia | Estimación |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | HU 1.1 – Autenticación con OAuth | 8 |
| A | 2 | HU 1.2 – Lectura de correos desde Gmail API | 13 |
| A | 3 | HU 1.4 – Decodificación RAW | 8 |
| A | 4 | HU 3.1 – Guardar correo procesado | 5 |
| A | 5 | HU 4.1 – Bandeja de correos procesados | 5 |
| A | 6 | HU 4.2 – Vista detallada + opción de respuesta IA | 8 |
| A | 7 | HU 2.2 – Generación automática de respuesta IA | 13 |
| A | 8 | HU 7.1 – Proteger credenciales y tokens | 5 |
| A | 9 | HU 7.2 – Validar expiración del token OAuth | 5 |
| A | 10 | HU 6.1 – Marcar correo como “Leído” automáticamente | 3 |

## Prioridad MEDIA (M) - Funciones importantes, pero no críticas

| Prioridad | ID | Historia | Estimación |
| --- | --- | --- | --- |
| M | 11 | HU 1.3 – Limpieza y normalización del texto | 8 |
| M | 12 | HU 2.1 – Lectura del prompt desde BD | 8 |
| M | 13 | HU 2.3 – Personalización del comportamiento IA | 8 |
| M | 14 | HU 3.2 – Registro de metadatos | 8 |
| M | 15 | HU 5.1 – Editar prompt del sistema | 5 |

## Prioridad BAJA (B)

El proyecto no tiene historias de baja prioridad, lo cual es correcto para el MVP.

# 3. Conclusión

Este Product Backlog Priorizado define el orden en que las Historias de Usuario deben implementarse para garantizar un desarrollo incremental, seguro y funcional del sistema AI Email Parser.

Se utilizará como base para el Sprint Planning dentro de Jira.