Retrospectiva del Proyecto

AI Email Parser

Sebastián Lara

David Reyes

Contenido

1. Objetivo de la Retrospectiva	3

2. ¿Qué salió bien?	3

3. ¿Qué no salió tan bien?	3

4. ¿Qué aprendimos?	4

5. ¿Qué mejoraríamos a futuro?	4

6. Conclusión	5

# 1. Objetivo de la Retrospectiva

La retrospectiva tiene como finalidad evaluar el desarrollo del proyecto AI Email Parser desde una perspectiva ágil, identificando los aspectos positivos, las dificultades enfrentadas, los aprendizajes obtenidos y las oportunidades de mejora para futuras iteraciones o versiones del sistema.

# 2. ¿Qué salió bien?

- La integración entre FastAPI, Gmail API, IA Ollama y PostgreSQL funcionó de manera estable y clara.

- El uso de Ollama con Llama3 permitió obtener resúmenes y respuestas IA sin depender de servicios externos.

- Se logró crear una interfaz en React intuitiva, simple y usable para los docentes.

- Se implementó correctamente la autenticación OAuth 2.0 y el acceso seguro a Gmail.

- Las historias de usuario y épicas estuvieron bien definidas, facilitando la priorización.

- La documentación del proyecto se desarrolló de forma ordenada y completa (Impact Mapping, User Story Mapping, Backlog, etc.).

# 3. ¿Qué no salió tan bien?

- Limitar el acceso a un único token OAuth restringe la escalabilidad del sistema a múltiples usuarios.

- El proceso de decodificación RAW desde Gmail inicialmente presentó complejidad y errores.

- La configuración de Alembic y migraciones fue complicada al inicio.

- Inicialmente no existía un cifrado seguro para el token almacenado en base de datos.

- No se implementó clasificación automática ni categorización inteligente de correos.

# 4. ¿Qué aprendimos?

- La importancia de planificar la arquitectura desde el inicio para integrar correctamente IA + backend + API externa.

- La relevancia de proteger datos sensibles como el token OAuth.

- Que la experiencia de usuario debe priorizar la rapidez y la simplicidad visual.

- Cómo utilizar metodologías ágiles (Scrum) para organizar épicas, historias y sprints.

- El uso práctico de herramientas como React, FastAPI, Alembic y Gmail API.

- Cómo trabajar con IA local de forma eficiente evitando costos externos.

# 5. ¿Qué mejoraríamos a futuro?

- Implementar múltiples cuentas de docentes, cada una con su propio token OAuth (requiere verificación del proyecto por parte de Google).

- Agregar clasificación automática de correos mediante modelos IA más avanzados (OpenAI, embeddings, categorización, detección de urgencia).

- Integrar un sistema de etiquetas inteligentes y filtros avanzados, más allá de las etiquetas estándar de Gmail.

- Mejorar la seguridad incorporando un cifrado robusto y almacenamiento seguro de credenciales.

- Añadir una bandeja para respuestas enviadas, historial de IA y estadísticas de uso para los docentes.

- Optimizar el tiempo de carga inicial mediante paginación, sincronización incremental y cacheo.

# 6. Conclusión

La retrospectiva del proyecto demuestra que AI Email Parser logró cumplir su objetivo principal: reducir la carga administrativa del docente mediante la automatización de la lectura, análisis y respuesta de correos institucionales. Si bien existieron desafíos técnicos, especialmente en integración con Gmail y configuración del backend, el equipo adquirió aprendizajes valiosos y dejó una base sólida para futuras mejoras.

El proyecto se considera exitoso y escalable hacia versiones más avanzadas que puedan beneficiar a docentes y otras áreas académicas.