# Sprint Planning 2 - AI Email Parser

## Fechas del Sprint

22 septiembre - 3 octubre

## Objetivo del Sprint

Implementar el módulo de Inteligencia Artificial: lectura del prompt, generación de respuestas y personalización del comportamiento de la IA.

## Historias de Usuario Incluidas

HU 2.1 – Lectura del prompt de configuración
HU 2.2 – Generación de respuesta automática
HU 2.3 – Personalización del comportamiento de la IA

## Equipo del Sprint

David Reyes
Sebastián Lara

## Sprint Backlog (Tareas)

| HU | Tarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU 2.1 | Crear endpoint para obtener prompt desde BD | David |  |
| HU 2.1 | Cargar prompt al iniciar análisis IA | Sebastián |  |
| HU 2.2 | Conectar backend con modelo Ollama | David |  |
| HU 2.2 | Generar respuesta IA basada en correo | David |  |
| HU 2.2 | Enviar respuesta al frontend | Sebastián |  |
| HU 2.3 | Crear vista para editar prompt | Sebastián |  |
| HU 2.3 | Guardar prompt modificado en BD | David |  |