# Sprint Planning 3 - AI Email Parser

## Fechas del Sprint

6 octubre - 17 octubre

## Objetivo del Sprint

Implementar completamente la capa de Base de Datos: almacenamiento de correos procesados, registro de metadatos y manejo de migraciones con Alembic.

## Historias de Usuario Incluidas

HU 3.1 – Guardar correo procesado
HU 3.2 – Registro de metadatos
HU 3.3 – Aplicación de migraciones con Alembic

## Equipo del Sprint

David Reyes
Sebastián Lara

## Sprint Backlog (Tareas)

| HU | Tarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU 3.1 | Diseñar modelos SQLAlchemy para correos procesados | David |  |
| HU 3.1 | Crear endpoint para guardar correos | David |  |
| HU 3.1 | Probar guardado de correo y respuesta IA | Sebastián |  |
| HU 3.2 | Crear tabla para almacenar metadatos | David |  |
| HU 3.2 | Registrar prompts y tiempos de procesamiento | Sebastián |  |
| HU 3.3 | Configurar Alembic y generar migraciones | David |  |
| HU 3.3 | Aplicar migraciones y verificar BD | Sebastián |  |