# Sprint Planning 4 - AI Email Parser

## Fechas del Sprint

20 octubre - 31 octubre

## Objetivo del Sprint

Desarrollar la visualización completa del frontend: bandeja de correos procesados y vista detallada de cada correo.

## Historias de Usuario Incluidas

HU 4.1 – Mostrar bandeja de correos procesados
HU 4.2 – Ver correo detallado

## Equipo del Sprint

David Reyes
Sebastián Lara

## Sprint Backlog (Tareas)

| HU | Tarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU 4.1 | Crear endpoint para listar correos procesados | David |  |
| HU 4.1 | Diseñar componente React de bandeja | Sebastián |  |
| HU 4.1 | Mostrar fecha, remitente y snippet | Sebastián |  |
| HU 4.2 | Crear endpoint /correos/{id} | David |  |
| HU 4.2 | Diseñar vista de correo detallado | Sebastián |  |
| HU 4.2 | Mostrar cuerpo original + resumen IA | Sebastián |  |