# Sprint Planning 6 - AI Email Parser

## Fechas del Sprint

10 noviembre - 14 noviembre

## Objetivo del Sprint

Implementar la funcionalidad completa de gestión del estado de los correos, marcando automáticamente un correo como leído al abrirlo en la vista detallada.

## Historias de Usuario Incluidas

HU 6.1 – Marcar correo como leído automáticamente

## Equipo del Sprint

David Reyes
Sebastián Lara

## Sprint Backlog (Tareas)

| HU | Tarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU 6.1 | Crear endpoint para actualizar estado de correo | David |  |
| HU 6.1 | Modificar vista de correo detallado para activar marcado automático | Sebastián |  |
| HU 6.1 | Actualizar bandeja para reflejar estado leído/no leído | Sebastián |  |
| HU 6.1 | Probar flujo completo de lectura y actualización | David |  |