# Sprint Planning 7 - AI Email Parser

## Fechas del Sprint

17 noviembre - 22 noviembre

## Objetivo del Sprint

Finalizar la implementación del sistema asegurando la protección de credenciales, validación de tokens OAuth y pruebas finales del flujo completo del proyecto.

## Historias de Usuario Incluidas

HU 7.1 – Proteger credenciales y tokens
HU 7.2 – Validar token OAuth antes de procesar correos

## Equipo del Sprint

David Reyes
Sebastián Lara

## Sprint Backlog (Tareas)

| HU | Tarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU 7.1 | Implementar almacenamiento seguro de tokens | David |  |
| HU 7.1 | Proteger credenciales mediante variables de entorno | Sebastián |  |
| HU 7.1 | Evitar exposición de tokens en logs | David |  |
| HU 7.2 | Crear validación de token OAuth en backend | David |  |
| HU 7.2 | Manejar expiración de tokens y reautenticación | Sebastián |  |
| HU 7.2 | Pruebas finales del flujo completo OAuth | David |  |