Squad y responsabilidades del equipo AI Email Parser

Sebastián Lara

David Reyes

Contenido

Introducción	3

1. Equipo Scrum	3

2. Squad del Proyecto	3

2.1. Sebastián Lara	3

2.2. David Reyes	4

3. Dinámica de trabajo del Squad	5

4. Conclusión del Equipo Scrum	5

# Introducción

Proyecto: AI Email Parser

Marco de trabajo: Scrum

Duración Sprint: 2 semanas

Total Sprints: 7

# 1. Equipo Scrum

El desarrollo del proyecto AI Email Parser se lleva a cabo utilizando el marco ágil Scrum, lo que permitira una organización iterativa del trabajo, retroalimentación constante y adaptabilidad frente a los cambios técnicos propios de un proyecto con múltiples integraciones (Gmail API, IA local Ollama, FastAPI, PostgreSQL y React).

El equipo está conformado por dos roles principales que asumen responsabilidades multifuncionales para cubrir todas las áreas técnicas y organizacionales del proyecto.

# 2. Squad del Proyecto

## 2.1. Sebastián Lara

Rol(es):

- Scrum Master

- Backend Developer

Responsabilidades como Scrum Master:

- Facilitar el marco Scrum, asegurando el cumplimiento de sus eventos (Daily, Sprint Planning, Review y Retrospective).

- Remover impedimentos técnicos u organizacionales que afectaran el avance del equipo.

- Promover prácticas ágiles, transparencia y una comunicación efectiva.

- Gestionar y coordinar el uso de herramientas como Jira, Git y la documentación de avances.

- Mantener el foco del equipo en los objetivos de cada Sprint.

Responsabilidades como Backend Developer:

- Diseñar e implementar el backend utilizando FastAPI.

- Desarrollar la integración con Gmail API mediante OAuth 2.0.

- Implementar los servicios de procesamiento con IA Ollama (modelo Llama3).

- Diseñar y administrar modelos de datos con PostgreSQL y migraciones con Alembic.

- Construir endpoints REST para el consumo desde React.

- Validar la lógica de lectura, análisis, guardado y actualización de correos.

- Asegurar la escalabilidad y modularidad del backend.

## 2.2. David Reyes

Rol(es):

- Product Owner

- Frontend Developer

Responsabilidades como Product Owner:

- Definir y priorizar el Product Backlog en Jira de acuerdo con las necesidades del usuario (docentes).

- Establecer criterios de aceptación claros para cada Historia de Usuario.

- Alinear el desarrollo con los objetivos del proyecto y las funcionalidades críticas.

- Maximizar el valor del producto entregado en cada Sprint.

- Validar los incrementos funcionales demostrados en cada Sprint Review.

Responsabilidades como Frontend Developer:

- Diseñar e implementar el frontend en React.

- Construir la interfaz de bandeja de correos (leídos/no leídos).

- Conectar la UI a los endpoints del backend.

- Crear vistas dinámicas para visualizar el análisis realizado por IA.

- Implementar lógica de interacción (marcar como leído, volver a no leído, manejo de estados).

- Diseñar una experiencia de usuario moderna, limpia y eficiente.

# 3. Dinámica de trabajo del Squad

A pesar de la composición reducida del equipo (2 personas), se adoptó un modelo de trabajo completamente funcional y alineado con Scrum:

- Daily Meeting: revisión diaria del avance, bloqueos y planificación del día.

- Sprint Planning: definición colaborativa de los objetivos y tareas del Sprint.

- Sprint Review: demostración del incremento desarrollado (backend, IA, frontend).

- Sprint Retrospective: análisis de mejoras internas, impedimentos y ajustes.

- Uso activo de Jira para gestionar historias, sprints, boards, releases y estados de tareas.

# 4. Conclusión del Equipo Scrum

El equipo debe mantener un flujo de trabajo ágil y ordenado mediante la combinación de roles técnicos y organizacionales. La dualidad de funciones puede permitir una comunicación fluida y decisiones rápidas, lo que facilitaria el desarrollo iterativo del proyecto y la integración progresiva de sus componentes (Gmail API → IA → BD → Frontend).